Tabela Nr 7

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**za I półrocze 2017 roku**

w groszach

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ** | **Rozdział** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Plan na dzień 30.06.2017 r.** | **Wykonanie na dzień**  **30.06.2017 r.** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **2.749.477,00** | **446.312,53** | **16,2** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **140.000,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy:  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica –Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową na nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica | 40.000,00 | - | - |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735Z Wiechowo – Sulino- Słodkowo – Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja | 100.000,00 | - | - |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **2.609.477,00** | **446.312,53** | **17,1** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 2.609.477,00 | 446.312,53 | 17,1 |
|  |  | - Przebudowa drogi w miejscowości Żukowo | 1.284.953,00 | 828,60 | 0,1 |
|  |  | - Przebudowa drogi w miejscowości Nosowo | 766.353,00 | 300,00 | - |
|  |  | - Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko | 432.021,00 | 360.711,67 | 83,5 |
|  |  | - Przebudowa części drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu | 10.710,00 | 3.348,00 | 31,3 |
|  |  | - Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo | 15.120,00 | 579,00 | 3,8 |
|  |  | - Przebudowa drogi w miejscowości Suchanówko – odcinek B | 84.320,00 | 80.545,26 | 95,5 |
|  |  | - Wykonanie umocnionego pobocza naprzeciw terenu kościoła w Żukowie działka drogowa 128/1,263 | 16.000,00 |  |  |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **20.910,00** | - | - |
|  | **70095** | **Pozostała działalność** | **20.910,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Dostawa i montaż biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Brudzewice | 20.910,00 | - | - |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **38.800,00** | **37.761,00** | **97,3** |
|  | **71035** | **Cmentarze** | **38.800,00** | **37.761,00** | **97,3** |
|  |  | Wykonanie nowej nawierzchni chodnika na cmentarzu gminnym w Suchaniu | 38.800,00 | 37.761,00 | 97,3 |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **20.000,00** | **-** | **-** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20.000,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Zakup sprzętu komputerowego, | 20.000,00 | - | - |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1.135.457,00** | **-** | **-** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **1.135.457,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu | 1.135.457,00 | - | - |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2.303.495,00** | **205.428,92** | **8,9** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1.834.564,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Słodkowo | 1.540.331,00 | - | - |
|  |  | - Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Suchaniu w prasę do osadów ściekowych | 274.233,00 | - | - |
|  |  | - Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań | 20.000,00 | - | - |
|  | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **3.580,00** | **3.580,00** | **100** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  - Zakup monitoringu naGPZO | 3.580,00 | 3.580,00 | 100 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **465.351,00** | **201.848,92** | **42,8** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  **-** Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Słodkowo | 30.000,00 | - | - |
|  |  | Modernizacja 3 placów zabaw na terenie gminy Suchań | 51.081,00 | 2.715,70 | 5,3 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczyca w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku | 135.000,00 | 12.424,77 | 9,2 |
|  |  | Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby gminy Suchań | 166.500,00 | 166.351,95 | 99,9 |
|  |  | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Sadłowo | 9.400,00 | 8.364,00 | 89,0 |
|  |  | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko | 9.000,00 | 7.995,00 | 88,3 |
|  |  | Zakup kosiarki bijakowej | 23.370,00 | - | - |
|  |  | Zakup wiaty przystankowej do  miejscowości Żukowo | 4.000,00 | 3.997,50 | 99,9 |
|  |  | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nosowo o dodatkowy element | 8.000,00 | - | - |
|  |  | Utwardzenie kostką brukową placu za budynkiem Urzędu Miejskiego | 29.000,00 | - | - |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **7.100,00** | **-** | **-** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **7.100,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  **-** Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko | 7.100,00 | - | - |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **33.300,00** | **24.640,43** | **74,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | 33.300,00 | 24.640,43 | 74,0 |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:  **-** Ogrodzenie boiska w miejscowości Wapnica | 25.700,00 | 24.640,43 | 95,9 |
|  |  | **-** Dostawa z montażem profesjonalnych bramek do piłki nożnej na boisku w Wapnicy | 7.600,00 | - | - |
|  |  | OGÓŁEM | 6.308.539,00 | **714.142,88** | **11,3** |