Tabela Nr 7

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ

 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**za I półrocze 2016 roku**

w groszach

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ** | **Rozdział** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Plan na dzień 30.06.2016 r.**  | **Wykonanie na dzień****30.06.2016 r.** |  **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **600**  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  | **40.200,00** | **139,40** | **0,3** |
|  | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe**  | **40.000,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy: - Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica –Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową na 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica | 40.000,00 | - | - |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **200,00** | **139,40** | **69,7** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy:  | 200,00 | 139,40 | 69,7 |
|  |  | - Przebudowa drogi gminnej Suchanówko |  |  |  |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **20.000,00** | **-** | **-** |
|  | **75023** | **Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20.000,00** | **-** | **-** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:- Zakup sprzętu komputerowego,  | 20.000,00 | - | - |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **90.000,00** | **615,00** | **0,7** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **90.000,00** | **615,00** | **0,7** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:- Przeprowadzenie modernizacji świetlicy w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu | 90.000,00 | 615,00 | 0,7 |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **118.320,00** | **1.599,48** | **1,4** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **118.320,00** | **1.599,48** | **1,4** |
|  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:- Dofinansowanie do budowy przyłączy wodociągowych w gminie Suchań  | 15.000,00 | 1.599,48 | 10,7 |
|  |  | - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki dla miejscowości Wapnica | 103.320,00 | - | - |
|  |  | OGÓŁEM | 268.520,00 | **2.353,88** | **0,9** |